项目进度汇报

# sqlpulse 项目进度汇报

EXPLAIN 执行计划采集功能

汇报人：系统开发 A

汇报日期：2026-09-27

对应基线：feature-0916（commit 3596854）

功能归属：压测引擎侧（runner.py / explain_probe.py / locust_tpl）

目录

一、结论先行

二、背景与价值：为什么要做这件事

三、交付形态：用户能看到什么

四、三条硬约束（设计红线）

五、关键设计决策

六、实测证据

七、已知局限（功能能力边界内、无法消除）

八、未完成项（还没做的活）

九、顺带发现的上游缺陷

十、需要组里拍板的三件事

十一、下一步计划

附录：相关文档与脚本

执行摘要

本次交付把产品文案里存在已久、却从未真正执行过的「用 EXPLAIN 确认执行计划」补成了一个可用功能：包含采集、产物契约、独立展示页，以及历史任务列表里的入口。已在真实环境（Docker 容器 + MySQL 8.0.46 + 内置示例库）验证通过。 证明方式不是读代码推断，而是实机抓取 MySQL 的 general log：整个「压测 + 收尾」窗口共 402 条语句，其中 EXPLAIN 恰好 3 条，写操作 0 条、DDL 0 条 —— 满足「只读」这条硬约束。同一次压测 352 请求 / 0 失败、平均 3.5 毫秒，单元测试 305 条通过，说明采集没有干扰压测。 尚有三件事需要组里拍板，其中一件涉及其他同学负责的模块，集中在第十章。

| EXPLAIN 采集条数 | 写操作 / DDL | 压测请求 | 压测失败数 | 单元测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 条 | 0 / 0 | 352 | 0 | 305 通过 |

## 一、结论先行

已完成：把产品文案里存在已久、却从未真正执行过的「用 EXPLAIN 确认执行计划」补成了一个可用的功能，包含采集、产物契约、独立展示页，以及历史任务列表里的入口。已在真实环境（Docker 容器 + MySQL 8.0.46 + 内置示例库）验证通过。

关键证据：实机抓取 MySQL general log 确认，整个「压测 + 收尾」窗口共 402 条语句，其中 EXPLAIN 恰好 3 条，写操作 0 条、DDL 0 条 —— 满足「只读」这条硬约束。

对压测无副作用：同一次压测 352 请求 / 0 失败，平均 3.5 毫秒；单元测试 305 条全部通过（2026-09-27 复核；引入该功能前的基线 174 条，出处见附录）。

待组里拍板 3 件事，见第十章；其中 1 件涉及其他同学负责的模块。

## 二、背景与价值：为什么要做这件事

项目里 app/services/rule_engine.py 第 12 行的规则 p99_high，建议文案原文是：

P99={p99_ms:.0f}ms。检查是否有未走索引的查询，用 EXPLAIN 确认执行计划。

也就是说，EXPLAIN 早就写进产品文案了，但项目从来没有真的执行过一次。原有的诊断链路是「只看结果不看原因」：

| 步骤 | 位置 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 各条 SQL 按平均耗时降序 | report.py::build_l0() | 排好序的 per_sql |
| 2. 取最慢的那条 | report.py | per_sql[0] |
| 3. 命中阈值就输出建议 | rule_engine.evaluate() | 「用 EXPLAIN 确认执行计划」 |
| 4. —— | —— | 到此为止，剩下让用户自己去跑 |

本次交付把第 4 步补上了。这个功能的价值可以用一组实测数据说明：在内置示例库上，语句 SELECT COUNT(*) FROM access_log WHERE path LIKE '%api%' 压测只能告诉你「平均 8.5 毫秒」，而 EXPLAIN 能告诉你「它扫了约 4.9 万行、没有用任何索引」。这就是把结果翻译成原因。

## 三、交付形态：用户能看到什么

产物：data/explain/{run_id}.json，一份稳定的 JSON 契约，与压测的统计文件 data/locust/{run_id}_stats.csv 是同一种模式 —— 引擎产生产物，下游按约定读。产物里带两个标记：结构版本号（probe_version，当前为 3，字段结构变更时递增）和采集时机标记（phase，当前为 post_run），下游据此识别这份产物是哪个版本、哪个时机采的。

接口与页面：只读接口 GET /api/runs/{run_id}/explain 返回原始 JSON；展示页 GET /runs/{run_id}/explain；历史任务列表的「操作」列新增「执行计划」入口，只在压测到达终态（完成 / 失败 / 取消）后才显示。

可控开关与上限：

| 配置项 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| EXPLAIN_PROBE_ENABLED | true | 总开关，关掉即整条采集不执行 |
| EXPLAIN_MAX_STATEMENTS | 50 | 单轮最多发多少条 EXPLAIN |
| EXPLAIN_BUDGET_SEC | 15 | 单轮采集总时间上限 |

额度和预算都在发出 EXPLAIN 之前判断，超出就记一条「未采集」而不是硬发 —— 因为这是跑在用户的数据库上，不能没有上限。

## 四、三条硬约束（设计红线）

| 约束 | 含意 | 代价 | 守门方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 只读 | 只发 EXPLAIN ，绝不发 EXPLAIN ANALYZE 、绝不执行 ANALYZE TABLE | 看不到真实行数与锁等待 | 单元测试 + 实机抓 general log 断言 |
| 不阻断 | 连不上、编译失败、语法错、占位符取值失败都只记账 | 采集失败时用户无感知，报告照常生成 | 错误分支的单元测试 |
| 不碰数据库 schema | 结果落 JSON 文件，不新增表、不改列 | 得靠文件传递，不是数据库 | 无（结构性约束） |

关于第三条的原因需要说明：runs 表没有迁移机制（db.py 里的迁移逻辑只覆盖 metrics 表），能绕开 schema 变更就绕开。

唯一的例外是 sample(...) 这个占位符，绑定时需要先从目标表读一次样本（只读、有行数上限）。SQL 里没有它就不会发生。

## 五、关键设计决策

这一章是最可能被追问的部分，每条给出「结论 + 为什么」。

### 5.1 采集时机放在「压测结束后」，不是「压测启动前」

为什么不影响准确性：EXPLAIN 问的是「优化器打算怎么执行」。优化器走完就停、执行器不启动，所以这个答案在压测前后是同一个对象，放在前面并不会更准。

放在前面有两个实打实的代价：一是同步阻塞启动，点「开始」之后最多要多等 15 秒采集预算 + 3 秒连接超时；二是会先于压测产出 —— 用户刚点「开始」，产物就已经出现在目录里了。

接入点：由 runner.py 的 _watch() 在「run 状态落库之后、报告生成之前」调用。顺序不能反，因为报告侧要读这份产物。

采不到的情形：服务重启、或进程被强杀 / 断电的 run。原因是 _watch() 只对本进程启动的子进程有效，这两种情况下它根本不会跑到。这是本次刻意接受的取舍。

但取消的 run 能采到：用户主动取消时，_watch() 的收尾分支不区分状态，照样走一轮采集。这是有意保留的 —— 语句本身没变，中途取消不代表计划没有价值。

### 5.2 逐条全覆盖，不做抽样

压测的账本是按任务组 / sql_id 记账的（一个任务组跑完只上报一次计时），而 EXPLAIN 一次只能发一条语句，两边粒度天生不同。中间必须逐条铺满，报告里才能对账。

更关键的是：抽样容易正好抽到干净的那几条，得出「没问题」的结论 —— 这种假阴性比多发几十次 EXPLAIN 危险得多。真正该省的是「最多探多少条」，也就是 EXPLAIN_MAX_STATEMENTS 这个配置。

### 5.3 BEGIN / COMMIT 标记为「不采集」，而不是「发了失败」

这里有个 MySQL 的语义细节：EXPLAIN 后面跟一个名字时，等价于 DESCRIBE 那个名字。所以 EXPLAIN BEGIN 不会被拒绝成「不支持 EXPLAIN」，而是把 BEGIN 当成表名去解析。实测 MySQL 8.0.46 会返回 1146 Table 'xxx.BEGIN' doesn't exist。

如果照发，这类错误会被记成「计划问题」，后果是每一轮带事务的压测都凭空报出「发现 2 处计划问题」 —— 而实际上什么都没坏。因此采用白名单（SELECT / WITH / INSERT / UPDATE / DELETE / REPLACE），其余跳过并记录为「没有执行计划」。

跳过不损失覆盖面：事务块里的 BEGIN / COMMIT 不探，但块内的 UPDATE 照样逐条探。

### 5.4 不产生执行计划的语句不占页面卡片位

最初把这类语句渲染成完整卡片，结果是「徽章写着不可 EXPLAIN + 正文再复述一遍」的零信息块 —— 一个 3 条语句的事务组被撑成 3 张卡片，真正有内容的只有中间那张。

处理方式是收进折叠行，而不是删除：如果直接删，用户写了 3 条却只看到 2 条，会以为漏采了。折叠行保留了原始序号，能对上「第 2 条就是那条 UPDATE」。

边界是：EXPLAIN 失败和占位符取值失败这两种不折叠，保持完整卡片 —— 错误本身就是线索，折叠等于把线索藏起来。

## 六、实测证据

验证环境：Docker 容器（web + MySQL 8.0.46），本地 uvicorn 跑同一份代码，登录账号 root / root。

| # | 验证项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集时机（ run abca4a24 ） | 压测进行中访问该 run 的执行计划接口返回 404 、页面 200 但显示空态；压测收尾后产物才出现 |
| 2 | 只读约束（同一 run ） | 抓 general log ：窗口覆盖「压测 + 收尾」共 402 条语句，其中 EXPLAIN 恰好 3 条；写操作 0 条、 DDL 0 条 |
| 3 | 产物契约 | probe_version=3 、 phase=post_run 、字段齐全、 sql_id 与压测账本同名、不含数据库密码（刻意不写） |
| 4 | 判定正确性 | 主键点查得到 const / PRIMARY ； LIKE '%api%' 得到 ALL + 全表扫描标记；走索引的等值查询得到 ref / idx_uid |
| 5 | 对压测无副作用 | 352 请求 / 0 失败，平均 3.5 毫秒 |
| 6 | 取消场景（ run cf70c365 ） | 压测中途取消 → 状态变 cancelled → 产物照常产生（ 200 ， probed=1 ） |
| 7 | 内置示例库基线（ run 8f431e24 ） | 483 请求 / 0 失败； 6 条语句中探了 4 条， BEGIN / COMMIT 两条按预期跳过 |
| 8 | 单元测试 | 305 条通过（ 2026-09-27 复核；引入该功能前的基线为 174 条） |

关于第 7 行需要补充一句：页面汇总显示「发现 2 处计划问题」，这两处是故意留在 SQL 里的（一个无索引列的范围查询、一个无索引列的通配查询），正好让页面有东西可看。

有一项没有做实机验证：服务重启 / 进程崩溃时采不到，这一条是从代码结构推定的，没有真的中途杀掉服务去验证（属于破坏性操作）。这条局限已列入第七章。

## 七、已知局限（功能能力边界内、无法消除）

这一章讲的是功能设计本身决定的上限 —— 即使实现完全正确，这些也依然存在。与第八章的区别在于：第八章讲的是「还没做的活」，本章讲的是「已经做了、但做不到的」。

1. rows 是优化器的估算值，不是真实扫描行数。 表刚批量导入后统计信息可能过期，需要先对目标表执行 ANALYZE TABLE 再复跑（采集自己不会执行 ANALYZE，那是写操作）。真实案例：示例库 orders 实际 1 万行，但统计信息一度只报 4 行，导致一条明明有索引的查询被判成全表扫描；ANALYZE 之后恢复正常。

2. 只解释读路径。 INSERT/UPDATE/DELETE 的 EXPLAIN 不会真的执行，所以看不到锁竞争；写路径的瓶颈要看压测已经在采集的 lock_waits_inc 指标。

3. 取值是「一个采样点」，不是整条分布。 同一句 SQL、同一个索引，只有参数值不同，执行计划就可能翻面：

| SQL 形态 | 参数值 | type | key | rows |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELECT * FROM orders WHERE uid > ? | 1 （约全文 1 万行） | ALL | NULL （明明有 idx_uid 可用） | 10057 |
| SELECT * FROM orders WHERE uid > ? | 999 （约 10 行） | range | idx_uid | 1 |
| SELECT * FROM orders WHERE id > ? | 1 | range | PRIMARY | 5028 |
| SELECT * FROM orders WHERE id > ? | 9990 | range | PRIMARY | 10 |

这一条对怎么用这个功能有直接影响，给出可操作的判据：等值命中唯一键 / 主键（WHERE id = ?）这类计划对取值几乎免疫，单点采样够用，可以直接信；范围查询、IN、前缀通配 LIKE 这类计划随取值浮动，单点采样只代表一个点 —— 看到这类语句在页面上被判「全表扫描」，仍应回到报告里核对该语句的实测耗时，再决定要不要动它。

需要说明清楚一件事：采集是按用户提交的原始 SQL 模板重新取一组值再重放一遍，不是从压测的运行痕迹里抓一条出来的 —— 因为压测期间发出的 SQL 一条都没有被记录，locust 子进程只回传耗时和失败数这类统计。所以页面上呈现的是「同一条 SQL 的另一个采样点」。

改进方向（尚未做）：多采样并保留最差的计划，或对范围类参数额外补最小 / 最大两个极值。当前额度是 50 条 / 15 秒，实测 6 条语句只花 10 毫秒，余量充足。

## 八、未完成项（还没做的活）

1. 没有并入报告页。 report.py / report.html 一行没动，所以报告里那句「用 EXPLAIN 确认执行计划」目前仍然是纯文字，用户得从历史任务列表点「执行计划」过来才看得到答案。好消息是技术上不需要改表结构 —— reports 表存的是两个 JSON 字符串字段，把结果塞进去即可。

2. 语句数超额度时是「从后往前砍」（按书写顺序），不按重要性。理想做法是按权重降序保，或优先保有坏味道的语句。

3. 智能诊断段仍是预留状态（app/ai/ 目前只有一行注释）。当前展示页只做事实直出：汇总、发现项、执行计划表，没有一行是模型生成的。「为什么慢、该怎么改」这类推理留给下一阶段。

## 九、顺带发现的上游缺陷

缺陷位置：app/locust_tpl/sql_user.py.j2 第 31 行。该文件由队友在 feature-0916（commit 3596854）引入，属我负责的压测引擎范围；本次只做了定位与复现，没有改动它。

现象：sample(...) 这个占位符在压测运行期取不到值，导致压测 100% 失败；但采集侧是正常的，两边行为不一致。

实测：SQL 写成 SELECT * FROM stock WHERE sku = {{sample('stock','sku')}} 时，采集侧成功（绑成 'SKU493'，计划干净），压测侧却 269 个请求全部失败，任务落到 failed。

根因：该模板生成取值时没有注入 __sample__ 这个键（供占位符向目标表取样本用），而参数模块对这个占位符要求它存在。造数功能那条链路是提供了的，所以造数是好的 —— 只有压测这条链路漏了。

顺带产出：为了在不启动数据库、不启动容器的前提下复现这个差异，加了一个纯 Python 的对照脚本 tests/manual/verify_param_parity.py，跑一遍就能看到两条链路的差异。

一条教训：EXPLAIN 成功只证明「语句的形状能被优化器接受」，不证明它执行期能跑通。这是两个不同的失败面。

是否修复需要先定一个设计问题，见第十章第 3 条。

## 十、需要组里拍板的三件事

| # | 议题 | 现状 | 选项与影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告页要不要接入 EXPLAIN 结果？谁来做？ | 只有独立页面 + 列表入口，报告页未动 | 接入不需要改表结构；但属于报告岗的模块 |
| 2 | 超额时该砍谁？ | 按书写顺序砍尾巴 | 改成「按实测耗时排序、优先探慢的」即可解决 —— 采集已经在压测之后，那时统计文件里已有每条语句的实测耗时。代价是要和报告生成的顺序绑得更紧 |
| 3 | sample(...) 上游缺陷谁来定方案？ | 已定位、未修 | 核心争议： locust 的 worker 进程是否允许额外查询目标表 |

## 十一、下一步计划

1. 等组里对上述三件事表态。

2. 在不改产物契约的前提下，把「超额时按重要性保留」做掉。

3. 采集侧的多采样 / 边界采样，视实际需要再定。

## 附录：相关文档与脚本

| 类型 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计文档 | docs/design/explain-collection.md | 完整设计：产物契约、 findings 语义、决策与已知局限 |
| 入门说明 | docs/onboarding/explain-primer.md | EXPLAIN 基础、接入点、六个常见的坑 |
| 集成验证脚本 | tests/manual/verify_explain_integration.py | 含抓 MySQL general log 证明「只发过 EXPLAIN 」 |
| 取值对照脚本 | tests/manual/verify_param_parity.py | 纯 Python ，不需数据库即可对比两条取值链路 |

数据出处：第六章各 run 的实测记录见 docs/design/explain-collection.md §9；其中「引入该功能前的单元测试基线 174 条」出自同一节。